Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения на 2021-2023 годы" за 2021 год

### Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, руб.

|  | Всего | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1 875 195,72 | 1 858 707,91 | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 683 195,72 | 666 707,91 | 666 707,91 |
| 1. Подпрограмма «Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего пользования Ивантеевского сельского поселения» | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.1. Проведение инвентаризации и паспортизации автодорог | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении» | 552 195,72 | 545 939,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 195,72 | 545 939,50 | 545 939,50 |
| 2.1. Содержание автодорог в надлежащем состоянии, уборка мусора, чистка снега и посыпка | 552 195,72 | 545 939,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 195,72 | 545 939,50 | 545 939,50 |
| 3. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения» | 1 313 000,00 | 1 312 768,41 | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 121 000,00 | 120 768,41 | 120 768,41 |
| 3.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов за счет средств местного бюджета | 121 000,00 | 120 768,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 120 768,41 | 120 768,41 |
| 3.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов за счет субсидии из областного бюджета | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения на 2021-2023 годы»

за 2021 год

1. Подпрограмма  «Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения  общего пользования Ивантеевского сельского поселения»

Мероприятие 1.1. «Проведение инвентаризации и паспортизации автодорог».

На выполнение данного мероприятия запланировано 10 000,00 рублей на  выполнение работ по изготовлению технических планов на  автомобильные дороги местного значения. По состоянию на 01.01.2022 года муниципальные контракты на выполнение работ  не заключены,  исполнитель программы выполняет постановку на кадастровый учет земельных участков под автомобильные дороги, прием их в безвозмездное пользование. Контракт на исполнение работ для исполнения данного мероприятия планируется заключить в 2022 году. (по состоянию на 01.03.2022 муниципальный контракт на изготовление технических паспортов на автодороги заключен на сумму 103 000,00 руб.)

2. Подпрограмма  «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении».

Мероприятие 2.1. «Содержание автодорог в надлежащем состоянии, уборка мусора, чистка снега и посыпка».

На выполнение данного мероприятия в 2021 году было запланировано  552 195,72 руб. (исполнено 545 539,50 руб.) на  выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог местного значения. В 2020 году финансирование мероприятий в рамках данной подпрограммы составляло по плану 389 336,30 руб., исполнено 343 600,00 руб.

3. Подпрограмма  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  проездов к дворовым территориям населенных пунктов   Ивантеевского сельского поселения».

В рамках мероприятий указанной подпрограммы в 2022 году производились разработка сметной документации, проверка ее достоверности, текущий ремонт, а также строительный контроль за ремонтом  автомобильных дорог всего на сумму 1 312 768,41 руб., общей протяженностью  2,769 км, площадью 9 987 м2, а именно:

восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов, замена отдельных элементов водопропускной трубы автомобильной дороги  в д. Буяково,  от д.1 до д. 20 на сумму 299 157,97 руб., протяженность 0,395 км, площадь 1 580 м2;

восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов, замена отдельных элементов водопропускной трубы автомобильной дороги  в д. Козлово,  от д.2 до д.14; от д.13 до д. 23 на сумму 333 192,94 руб.,  протяженность 0,890 км, площадь 3 560 м2;

восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов, замена отдельных элементов водопропускной трубы автомобильной дороги  в д. Козлово,  от д.2 до башни РТПС "Новинка" на сумму 297 350,94 руб., протяженность 0,395 км, площадь 1 580 м2;

восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов автомобильной дороги  в д. Малое Уклейно от д.9 до 14, от д.14 до д.15 на сумму 331 551,60 руб. протяженность 1,089 м, площадь 3 267 м2.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2021-2023 годы» за 2021 год

### Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы,  руб.

|  | Всего | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 390 000,00 | 389 297,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 389 297,89 | 389 297,89 |
| 1.Монтаж автоматизированных пунктов включения и приборов учета электроэнергии, замена проводов сетей уличного освещения, замена светильников на энергосберегающие | 362 000,00 | 361 831,89 |  |  |  | 362 000,00 | 361 831,89 | 361 831,89 |
| 2. Текущий ремонт и содержание сетей наружного освещения | 28 000,00 | 27 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 27 466,00 | 27 466,00 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2021-2023 годы» за 2021 год

- На выполнение мероприятий по монтажу автоматизированных пунктов включения,  замене проводов и светильников заключены    и исполнены  2  муниципальных  контракта всего на сумму 361 831,89 руб., по которым заменено всего 1 190 м кабеля на СИП, установлены 3 автоматизированных пункта включения, оборудованных приборами учета, так же заменены 5 светильников ДРЛ на светодиодные и дополнительно установлены 13 светодиодных светильников, а именно:

По первому контракту на сумму 251 924,89 руб. были выполнены следующие работы по модернизации системы уличного освещения:

замена 370 м кабеля на СИП, замене 2 светильников на энергосберегающие, установка 4 дополнительных светильников, установка 1 пункта автоматизированного включения с 1 прибором учета электроэнергии в д. Вишневка на сумму 109 087,54 руб.;

замена 517 м кабеля на СИП, замене 2 светильников на энергосберегающие, установка 6 дополнительных светильников, установка 1 пункта автоматизированного включения с 1 прибором учета электроэнергии в д. Савкино на сумму 142 837,35 руб.;

По второму контракту  были выполнены следующие работы по модернизации системы уличного освещения:

замена 303 м кабеля на СИП, замене 2 светильников на энергосберегающие, установка 3 дополнительных светильников, установка 1 пункта автоматизированного включения с 1 прибором учета электроэнергии в д. Новинка на сумму 109 897,00 руб.

С начала реализации мероприятий данной программы (2016 год) и по настоящий момент достигнуто снижение потребления энергии сетями уличного освещения с 99 681  квтч на  01.01.2016 года  до 47 330 квтч на 01.01.2022  года при росте количества светильников за этот же период времени со 105 шт. до 126 шт. по состоянию на 01.01.2022.

- В  рамках мероприятия  текущий ремонт и содержание сетей наружного освещения заключен муниципальный контракт, мероприятие по текущему ремонту выполнялись  по мере необходимости.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие  благоустройства территории Ивантеевского сельского поселения на 2021–2023 годы» за 2021 год

### Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы,  руб.

|  | Всего | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1 741 800,00 | 1 713 786,59 | 462 000,00 | 462 000,00 | 462 000,00 | 1 279 800,00 | 1 251 786,59 | 1 251 786,59 |
| 1. Подпрограмма «Базовое благоустройство территории Ивантевского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 1 031 8002,00 | 1 004 213,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 8002,00 | 1 004 213,93 | 1 004 213,93 |
| 1.1. Электроэнергия сетей уличного освещения | 432 000,00 | 406 845,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 406 845,64 | 406 845,64 |
| 1.2. Участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения | 87 500,00 | 87 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 | 87 468,00 | 87 468,00 |
| 1.3. Устройство, содержание детских и спортивных площадок | 107 300,00 | 106 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 300,00 | 106 328,00 | 106 328,00 |
| 1.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 1.5. Скашивание травы и дезинсекционная обработка территории | 95 000,00 | 94 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 94 808,00 | 94 808,00 |
| 1.6. Озеленение | 245 000,00 | 244 164,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 244 164,29 | 244 164,29 |
| 1.7. Установка указателей с названиями улиц и номерами домов | 40 000,00 | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 39 600,00 | 39 600,00 |
| 2. Подпрограмма «Участие в государственных программах развития местных территорий» | 710 000,00 | 709 572,66 | 462 000,00 | 462 000,00 | 462 000,00 | 248 000,00 | 247 572,66 | 247 572,66 |
| 2.1. Участие в программе "Комплексное развитие сельских территорий" | 710 000,00 | 709 572,66 | 462 000,00 | 462 000,00 | 462 000,00 | 248 000,00 | 247 572,66 | 247 572,66 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Комплексное развитие  благоустройства территории Ивантеевского сельского поселения на 2021–2023 годы» за 2021 год

Подпрограмма  «Базовое благоустройство территории Ивантевского сельского поселения на 2021-2023 годы»

Мероприятие 1.1. «Электроэнергия сетей уличного освещения».

На выполнение данного мероприятия запланировано 432 000,00 рублей, заключен контракт на 432 000,00 руб. Исполнение происходит ежемесячно, на 01.01.2022 исполнено 406 845,64 рублей.   За 2015 год уличное освещение 99 681 квт/ч на сумму 584 984 руб., 2016 год – 94 264 квт/ч на сумму 571 507 руб., 2017 – 90 132 квт/ч на сумму 607 503 руб., 2018 год – 81 117 квт/ч на сумму 596 545 руб., 2019 год – 68 678 квт/ч на сумму 555 649 руб., 2020 год – 53 685 квт/ч на сумму 460 094 руб., 2021 год – 47 330 квт/ч на сумму 406 846 руб.

Мероприятие 1.2. «Участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения».

На выполнение данного мероприятия запланировано 87 500,00 рублей, в пределах плана заключен контракт на поставку хозяйственного инвентаря для уборки общественных территорий от стихийных свалок, произведена уборка несанкционированного мусора, а также приобретен бункер-накопитель для ТКО 8 м3 на кладбище в д. Б. Городно.

Мероприятие 1.3. «Устройство, содержание детских и спортивных площадок».

На выполнение данного мероприятия запланировано 107 300,00 рублей. В 2021 году при исполнении указанного мероприятия была  произведена закупка и установка 2-х спортивных тренажеров на спортивной площадке на открытом воздухе в д. Ивантеево, прозведен текущий ремонт детской площадки.

Мероприятие 1.4. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

На выполнение данного мероприятия запланировано 25 000,00 рублей. В 2021 году года заключен и исполнен контракт на приобретение венков и цветов для возложения на мемориалах 9 мая, также выполнены работы по удалению 3 аварийных деревьев на кладбище в д. Б. Городно.

Мероприятие 1.5. «Скашивание травы и  дезинсекционная обработка территории».

На выполнение данного мероприятия запланировано 95 000,00 рублей. В 2021 году в рамках исполнения данного мероприятия заключались и исполнялись контракты по скашиванию травы на территории поселения (всего 9,6 га), выполнение акарицидной обработки общественных территорий от клещей (3 га), а также двукратная обработка против борщевика Сосновского (1 га)

Мероприятие 1.6. «Озеленение».

На выполнение данного мероприятия запланировано 245 000,00 рублей. В 2021 году  заключены и исполнены муниципальные  контракты на 244 164,29 руб. для выполнения работ по удалению 28 деревьев в д. Ивантеево, из них 21 дерево на месте участка для размещения ФАПа ,а также удалены 56 пней.

Мероприятие 1.7. «Установка указателей с названиями улиц и номерами домов».

На выполнение данного мероприятия запланировано 40 000,00 рублей. В 2021 году  заключен и исполнен контракт на поставку 72 адресных табличек для домовладений в дер. Буяково, Малое Городно, Савкино.

Подпрограмма  «Участие в государственных программах развития местных территорий»

Мероприятие 1. «Участие  в программе «Комплексное развитие сельских территорий»». В 2021 году Администрацией Ивантеевского сельского поселения был заключен контракт по обустройству пешеходных дорожек в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий.

В рамках данной подпрограммы проведены мероприятия по программе комплексного развития сельских территорий: отремонтированы пешеходные дорожки придомовой территории многоквартирных домов № 1,2,3 по ул. Озерная, а также дорожка к спортивной площадке. Всего по данной подпрограмме запланировано 710 000,00 руб., выполнено мероприятий на 709 572,76 руб., исполнение – 99,9%. Источник финансирования: бюджет Новгородской области в виде субсидии на благоустройство сельских территорий (462 000,00 руб.) – 65,1%, бюджет Ивантеевского сельского поселения – 34,9%.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения на 2021-2023 годы»

за 2021 год

### Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы,  руб.

|  | Всего | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 79 000,00 | 78 043,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 78 043,95 | 78 043,95 |
| 1. Приобретение средств пожаротушения | 69 800,00 | 68 898,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 800,00 | 68 898,57 | 68 898,57 |
| 2. Содержание транспортного средства АРС-14 | 9 200,00 | 9 145,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 145,38 | 9 145,38 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения на 2021-2023 годы»

за 2021 год

Мероприятие 1. «Приобретение средств пожаротушения установка согласно предписанию надзорного органа указателей направлений для пожарных водоемов в количестве 10 шт., изготовление и установка  17 шт. противопожарных рынд.

Мероприятие 2. «Содержание автоцистерны АРС-14» (технический осмотр, ОСАГО и уплата транспортного налога), переданной в безвозмездное пользование местному отделению добровольной пожарной дружины

Всего по данной программе запланировано – 79 000,00 руб., выполнено мероприятий на 78 043,95 руб., исполнение – 98,8%. Источник финансирования – бюджет Ивантеевского сельского поселения.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильного парка Администрации Ивантеевского сельского поселения на 2021-2022 годы"

за 2021 год

### Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы,  руб.

|  | Всего | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 606 500,00 | 594 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 500,00 | 594 135,00 | 594 135,00 |
| Подпрограмма "Развитие автомобильного парка Администрации Ивантеевского сельского поселения" | 606 500,00 | 594 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 500,00 | 594 135,00 | 594 135,00 |
| 1. Приобретение нового автотранспортного средства | 606 500,00 | 594 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 500,00 | 594 135,00 | 594 135,00 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Развитие автомобильного парка Администрации Ивантеевского сельского поселения на 2021-2022 годы

за  2021 год

Мероприятие 1.1. «Приобретение нового автотранспортного средства».

На выполнение данного мероприятия в 2021 годя было запланировано 606 500,00 руб. Был приобретен новый автомобиль Лада Гранта , произведена  его государственная регистраций, страхования обязательной гражданской ответственности.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения на  2021-2023 годы»

за 2021 год

### Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, руб.

|  | Всего | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 1.Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения на  2021-2023 годы»

за 2021 год

Мероприятие 1. «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях».

На выполнение данного мероприятия запланировано 8 000,00 рублей. Субсидирование носит заявительный характер, на 01.01.2022 года заявок на субсидирование в адрес исполнителя программы не поступало.