Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения на 2022-2024 годы" за 2022 год

### Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, руб.

|  | Всего | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1 875 195,72 | 1 858 707,91 | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 683 195,72 | 666 707,91 | 666 707,91 |
| 1. Подпрограмма «Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего пользования Ивантеевского сельского поселения» | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.1. Проведение инвентаризации и паспортизации автодорог | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении» | 572 463,75 | 549 705,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 463,75 | 572 463,75 | 549 705,50 |
| 2.1. Содержание автодорог в надлежащем состоянии, уборка мусора, чистка снега и посыпка | 542 463,75 | 519 705,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 463,75 | 542 463,75 | 519 705,50 |
| 2.2. Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения» | 1 361 936,25 | 1 361 936,25 | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | 155 936,25 | 155 936,25 | 155 936,25 |
| 3.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов за счет средств местного бюджета | 155 936,25 | 155 936,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 936,25 | 155 936,25 | 155 936,25 |
| 3.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов за счет субсидии из областного бюджета | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения на 2022-2024 годы»

за 2022 год

1. Подпрограмма  «Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения  общего пользования Ивантеевского сельского поселения»

Мероприятие 1.1. «Проведение инвентаризации и паспортизации автодорог».

На выполнение данного мероприятия запланировано 103 000,00 рублей на  выполнение работ по изготовлению технических планов на  автомобильные дороги местного значения. По состоянию на 01.01.2023 года был заключен и исполнен муниципальный контракт на выполнение работ  по изготовлению технических паспортов на 21 автомобильную дорогу общей протяженностью 12,7 км.

2. Подпрограмма  «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении».

Мероприятие 2.1. «Содержание автодорог в надлежащем состоянии, уборка мусора, чистка снега и посыпка».

На выполнение данного мероприятия в 2022 году было запланировано  542 463,75 руб. (исполнено 519 705,50 руб.) на  выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог местного значения. В 2021 году финансирование указанного мероприятия в рамках данной подпрограммы составляло по плану 552 195,72 руб., исполнено  545 939,50 руб.; в 2020 году  при плане 389 336,30 руб., исполнено 343 600,00 руб.

Мероприятие 2.2. «Установка дорожных знаков, обустройство  пешеходных переходов».

На выполнение данного мероприятия в 2022 году было запланировано  30 000,00 руб. (исполнено 30 000,00 руб.). Был заключен и исполнен договор на поставку 2-х дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход», которые установлены на пешеходном переходе в районе школы.

3. Подпрограмма  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  проездов к дворовым территориям населенных пунктов   Ивантеевского сельского поселения».

В рамках мероприятий указанной подпрограммы в 2022 году производились разработка сметной документации, проверка ее достоверности, текущий ремонт, а также строительный контроль за ремонтом  автомобильных дорог всего на сумму 1 361 936,25 руб., общей протяженностью  0,367 км, площадью 1 607 м2, а именно:

восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов автомобильной дороги  в д. Савкино,  от д.24 до д. 29 на сумму 123 139,20 руб., протяженность 0,170 км, площадь 510 м2;

выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия 3 участков дороги по ул. Озерной: д. 8-д.13, проезд к д. 21, около д. 22 общей протяженностью 0,197 км и площадью 1 097 м2.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2022-2024 годы» за 2022 год

### Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы,  руб.

|  | Всего | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 300 000,00 | 298 901,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 901,5 | 298 901,5 | 298 901,5 |
| 1.Монтаж автоматизированных пунктов включения и приборов учета электроэнергии, замена проводов сетей уличного освещения, замена светильников на энергосберегающие | 242 000,00 | 241 788,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 788,5 | 241 788,5 | 241 788,5 |
| 2. Текущий ремонт и содержание сетей наружного освещения | 58 000,00 | 57 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 113,00 | 57 113,00 | 57 113,00 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2022-2024 годы» за 2022 год

- На выполнение мероприятий по монтажу автоматизированных пунктов включения,  замене проводов и светильников заключены    и исполнены  1  муниципальный  контракт на сумму 241 788,50 руб., по которыму заменено всего 646 м кабеля на СИП, установлены 1 автоматизированный пункт включения, оборудованный прибором учета, так же заменены 3 светильника ДРЛ на светодиодные и дополнительно установлены 12 светодиодных светильников, а именно:

замена 121 м кабеля на СИП, установка 3 дополнительных светильников, в д. Ивантеево на ул. Озерная на сумму 46 381,92 руб.;

замена 525 м кабеля на СИП, замене 3 светильников на энергосберегающие, установка 9 дополнительных светильников, установка 1 пункта автоматизированного включения с 1 прибором учета электроэнергии в д. Козлово на сумму 195 406,58 руб.

С начала реализации мероприятий данной программы (2016 год) и по настоящий момент достигнуто снижение потребления энергии сетями уличного освещения с 99 681  квтч на  01.01.2016 года  до 44 542 квтч на 01.01.2023  года при росте количества светильников за этот же период времени со 105 шт. до 138  шт. по состоянию на 01.01.2023, из которых 120 светодиодные. При это расходы на исполнение указанной программы с 2016 по 2022 год составили 1 712 700 руб., накопленная экономия потребления электроэнергии к 01.01.2023 составила 1 796 200 руб., причем только за 2021 год накопленная экономия составила порядка 457 000 руб., за 2022 год – 504 000 руб..

- В  рамках мероприятия  текущий ремонт и содержание сетей наружного освещения заключен муниципальный контракт, мероприятия по текущему ремонту выполнялись  по мере необходимости.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие  благоустройства территории Ивантеевского сельского поселения на 2022–2024 годы» за 2021 год

### Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы,  руб.

|  | Всего | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1 895 309,00 | 1 864 179,13 | 556 800,00 | 556 800,00 | 556 800,00 | 1 338 509,00 | 1 338 509,00 | 1 307 379,13 |
| 1. Подпрограмма «Базовое благоустройство территории Ивантевского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 1 113 309,00 | 1 083 141,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 309,00 | 1 083 141,87 | 1 083 141,87 |
| 1.1. Электроэнергия сетей уличного освещения | 432 000,00 | 416 404,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 416 404,51 | 416 404,51 |
| 1.2. Участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения | 50 000,00 | 44 120,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 44 120,36 | 44 120,36 |
| 1.3. Устройство, содержание детских и спортивных площадок | 238 000,00 | 237 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 | 237 346,00 | 237 346,00 |
| 1.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 1.5. Скашивание травы и дезинсекционная обработка территории | 95 000,00 | 88 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 88 965,00 | 88 965,00 |
| 1.6. Озеленение | 242 309,00 | 242 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 309,00 | 240 306,00 | 240 306,00 |
| 1.7. Установка указателей с названиями улиц и номерами домов | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2. Подпрограмма «Участие в государственных программах развития местных территорий» | 782 000,00 | 781 037,26 | 556 800,00 | 556 800,00 | 556 800,00 | 225 000,00 | 224 237,46 | 224 237,46 |
| 2.1. Участие в программе "Комплексное развитие сельских территорий" | 782 000,00 | 781 037,26 | 556 800,00 | 556 800,00 | 556 800,00 | 225 200,00 | 224 237,46 | 224 237,46 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Комплексное развитие  благоустройства территории Ивантеевского сельского поселения на 2022–2024 годы» за 2022 год

Подпрограмма  «Базовое благоустройство территории Ивантевского сельского поселения на 2022-2024 годы»

Мероприятие 1.1. «Электроэнергия сетей уличного освещения».

На выполнение данного мероприятия запланировано 432 000,00 рублей, заключен контракт на 432 000,00 руб. Исполнение происходит ежемесячно, на 01.01.2023 исполнено на сумму 416 404,51 руб.   За 2015 год уличное освещение составило  99 681 квт/ч на сумму 584 984 руб., 2016 год – 94 264 квт/ч на сумму 571 507 руб., 2017 – 90 132 квт/ч на сумму 607 503 руб., 2018 год – 81 117 квт/ч на сумму 596 545 руб., 2019 год – 68 678 квт/ч на сумму 555 649 руб., 2020 год – 53 685 квт/ч на сумму 460 094 руб., 2021 год – 47 330 квт/ч на сумму 406 846 руб., 2022 год – 44 542 квт/ч на сумму 416 405 руб.

Мероприятие 1.2. «Участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения».

На выполнение данного мероприятия запланировано 50 000,00 рублей, в пределах плана заключен контракт на поставку хозяйственного инвентаря для уборки общественных территорий от стихийных свалок, произведена уборка несанкционированного мусора, а также оборудована площадка для размещения бункера-накопителя для ТКО 8 м3 на кладбище в д. Б. Городно, осуществлялся вывоз накопленного в бункере мусора в кол-ве 4 раза.

Мероприятие 1.3. «Устройство, содержание детских и спортивных площадок».

На выполнение данного мероприятия запланировано 238 000,00 рублей, исполнено 237 346 руб. В 2022 году при исполнении указанного мероприятия была  произведена закупка и установка 2-х спортивных тренажеров на спортивной площадке на открытом воздухе в д. Ивантеево, произведен текущий ремонт детской площадки, а также закуплено и установлено детское игровое оборудование - карусель.

Мероприятие 1.4. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

На выполнение данного мероприятия запланировано 16 000,00 рублей. В 2022 году года заключен и исполнен контракт на выполнение комплекса кадастровых работ (геодезическая съемка границ земельного участка, составление схемы на кадастровом плане территории, составление межевого плана по образованию земельного участка в электронном виде) на 2 земельных участка под гражданскими кладбищами в д. Б. Городно и Русские Новики.

Мероприятие 1.5. «Скашивание травы и  дезинсекционная обработка территории».

На выполнение данного мероприятия запланировано 95 000,00 руб., исполнено 88 965 руб. В 2022 году в рамках исполнения данного мероприятия заключались и исполнялись контракты по скашиванию травы на территории поселения (всего 9,6 га), выполнение акарицидной обработки общественных территорий от клещей (3 га), а также двукратная обработка против борщевика Сосновского (1 га)

Мероприятие 1.6. «Озеленение».

На выполнение данного мероприятия запланировано 242 309,00 руб., исполнено 240 306,00 руб.  В 2022 году  заключены и исполнены муниципальные  контракты на 240 306,00 руб. для выполнения работ по удалению 16 деревьев в д. Ивантеево  и  6 деревьев на кладбище в Русских Новиках.

Мероприятие 1.7. «Установка указателей с названиями улиц и номерами домов».

На выполнение данного мероприятия запланировано 40 000,00 рублей. В 2022 году  заключен и исполнен контракт на поставку 80 адресных табличек для домовладений в дер. Козлово, Миробудицы, Новинка, Русские Новики, Малое Уклейно.

Подпрограмма  «Участие в государственных программах развития местных территорий»

Мероприятие 1. «Участие  в программе «Комплексное развитие сельских территорий»». В 2022 году Администрацией Ивантеевского сельского поселения был заключен контракт по обустройству пешеходных дорожек в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий.

В рамках данной подпрограммы проведены мероприятия по программе комплексного развития сельских территорий: отремонтированы пешеходные дорожки придомовой территории многоквартирных домов № 4,5,6 по ул. Озерная, а также дорожка от д. 1 до д. 4. Всего по данной подпрограмме запланировано 782 000,00 руб., выполнено мероприятий на 781 037,26 руб., исполнение – 99,9%. Источник финансирования: бюджет Новгородской области в виде субсидии на благоустройство сельских территорий (556 800,00 руб.) – 71,3%, бюджет Ивантеевского сельского поселения – 224 237,26 руб. (28,7%).

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения на 2022-2024 годы»

за 2022 год

### Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы,  руб.

|  | Всего | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 86 000,00 | 75 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 75 670,00 | 75 670,00 |
| 1. Обеспечение пожарного водоснабжения. | 70 000,00 | 69 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 69 670,00 | 69 670,00 |
| 2. Содержание транспортного средства АРС-14 | 16 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения на 2022-2024 годы»

за 2022 год

Мероприятие 1. «Обеспечение пожарного водоснабжения» оборудован подъезд к пожарному водоему на ул. Приозерная в д. Ивантеево

Мероприятие 2. «Содержание автоцистерны АРС-14» (технический осмотр, ОСАГО и уплата транспортного налога), переданной в безвозмездное пользование местному отделению добровольной пожарной дружины

Всего по данной программе запланировано – 86 000,00 руб., выполнено мероприятий на 75 670,00 руб., исполнение – 88,0%. Источник финансирования – бюджет Ивантеевского сельского поселения.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения на  2022-2024 годы»

за 2022 год

### Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, руб.

|  | Всего | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 1.Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |

Пояснительная записка по выполнению программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения на  2022-2024 годы»

за 2022 год

Мероприятие 1. «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях».

На выполнение данного мероприятия запланировано 8 000,00 рублей. Субсидирование носит заявительный характер, на 01.01.2023 года заявок на субсидирование в адрес исполнителя программы не поступало.